Утверждено

решение   Верховского сельисполкома

от  « 26 » января  2017г.  №8

М е р о п р и я т и я

по благоустройству населенных пунктов Верховского сельсовета на 2017 год.

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов | В том числе | Кол-во жите- лей | Планируемые мероприятия по благоустройству | Срок исполнения | Ответственные за выполнение | Необходимые затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пустую- щих | Ветхих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Верховье | 201 | - | - | 607 | 1.Организация субботников по наведению санитарного порядка населенного пункта и гражданских кладбищ (4) 2.Наведение порядка на личных подворьях граждан (ремонт и покраска заборов, покраска фасадов домов) 3.Благоустройство, текущий ремонт памятников «Воинам землякам», братской могилы. 4. Разбивка клумб, посадка цветов возле административных зданий, объектов торговли, дома культуры, КПП, учреждений образования. 5.Посадка кустарников, деревьев 6. Обкос территории населенного пункта 7. Ремонт и покраска заборов по ул. Советской 8. Грейдирование улиц 9. Покраска автобусных астановок 10.Обкос подъездной дороги и территории возле МТК | Апрель, май 2017г. постоянно Апрель 2017г. Май 2017г. Май 2015г. по мере необходимости апрель-май 2017г. по мере необходимости июнь-июль 2017г. по мере необходимости | Сельисполком, руководители организаций, депутаты, старейшины. Хозяева усадеб, сельисполком, депутаты,старейшины. Сельисполком, УО «Верховская ГОСШ» Сельисполком, Руководители организаций,учреждений, старейшины, депутаты, зав. магазинами. УО «Верховская БШ» УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», сельисполком организации,учреждения,сельисполком участок ЖКХ, сельисполком ДЭУ-136 УП «Свитино-ВМК» | - - 3500,0 200,0 - - 950,0 2500,0 2500,0 - - - |
| Сватовка | 11 | - | 1 | 12 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос придомовых территорий 3. Произвести подсыпку гравийно-песочной смесью улиц 4. Благоустройство подъезда к гражданскому кладбищу 5. Уборка ветхого дома. | Апрель-май 2017г. по мере необходимости 2 - 3 кв. 2017г. 2 - 3 кв. 2017г. 3 кв. 2017 г. | Жители, старейшины, депутаты,сельисполком Жители, старейшины, сельисполком ЧУП»Свитино-ВМК» ДЭУ-110 сельисполком | - - - - - 500,0 |

| Драбушово | 16 | - | 1 | 28 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2. .Обкос придомовых территорий 3. Благоустройство гражданского кладбища 4. Вырубка кустарников, аварийных деревьев 5.Уборка ветхого дома | Апрель-май 2017г. по мере необходимости 2- 3 кв. 2017г. май 2017г. 3 кв. 2017 г. | Жители, старейшины, депутаты, сельисполком УКП ЖКХ, жители УКП ЖКХ УКП ЖКХ сельисполком | - 300,0 - - - 500,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селище | 22 | - | - | 19 | 1. Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2. Обкос придомовых территорий 3 . Грейдирование улиц | Апрель-май 2017г. По мере необходимости по мере необходимости | Жители, старейшины, сельисполком депутаты Жители,сельисполком,депутаты УКП ЖКХ, сельисполком | - 300,0 650,0 |
| Луг | 45 | - | 1 | 80 | 1. Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий 3. Ремонт памятника «Воинам-землякам» 4. Грейдирование улиц 5.Уборка кустарников | Апрель-май 2017г. По мере необходимости Апрель- май 2017г. по мере необходимости апрель 2017г. | Жители, старейшины, сельисполком, депутаты сельисполком,жители,актив УП «Свитино-ВМК» УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», Бешенковичи РЭС | - 500,0 - 1000,0 - |
| Дапаны | 25 | - |  | 45 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий . 3. Грейдирование улиц | Апрель-май 2017г. По мере необходимости по мере необходимости | Жители, старейшины, сельисполком депутаты Жители.,сельисполком,депутаты Сельисполком, УКП ЖКХ | - 500,0 1000,0 |
| Старь | 14 | - | - | 20 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий 3.Уборка насаждений борщевика Сосновского 4. Обустройство подъезда к гражданскому кладбищу д.Луг | Апрель-май 2017г. по мере необходимости май-июнь 2017г. 2-3 кв. 2017г. | Жители, старейшины, сельисполком депутаты собственники УП «Свитино-ВМК» ДЭУ-110 | - - - - |
| Щуки | 10 | - | - | 8 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий 3. Грейдирование улиц по мере необходимости | Апрель-май 2017г. по мере необходимости по мере необходимости | Жители, старейшины, сельисполком, депутаты Жители, старейшины, сельисполком, депутаты УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», | - - 600,0 |
| Застаринье | 6 | - | - | 6 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий. | Апрель-май 2017г. По мере необходимости | Жители, старейшины, сельисполком депутаты ОАО «Белагропромбанк», жители. | - - |
| Шкалевка | 7 | - | - | 10 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий 3. Грейдирование улиц по мере необходимости | Апрель-май 2017г. По мере необходимости по мере необходимости | Жители, старейшины, сельисполком, депутаты ДЭУ- 110, Жители. ДЭУ-110 | - - - |
| Воскресенцы | 10 | - | - | 11 | 1.Организация субботника по наведению санитарного порядка населенного пункта, гражданского кладбища 2.Обкос обочин улиц, придомовых территорий 3. Грейдирование улиц 4. Вырубка кустарников. | Апрель- Май 2017г. по мере необходимости по мере необходимости 2 кв.2017г. | Жители, старейшины, сельисполком, депутаты Собственники, старейшина Артюх В.Ф. УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», Верховское -лесничество | - - - - |
| Заболотье | 3 | - | - | 1 | Обкос придомовых территорий | По мере необходимости | старейшина Крутилина В.М. | - - |
| Пугачки | 2 | - | - | 3 | 1.Обкос придомовых территорий | По мере необходимости | Старейшина Крутилина В.М. | - - |
| Черкасы | 3 | - | - | 3 | 1.Обкос придомовых территорий 2.Вырубка кустарников, аварийных деревьев | По мере необходимости 2-3 кв. 2017г. | старейшина Божок М.М. | - |
| Люлюки | 1 | - | - | 1 | 1.Обкос придомовых территорий | По мере необходимости | старейшина Артюх В.Ф.. | - |
| Боркуны | 2 | - | - | 2 | 1.Обкос придомовых территорий | По мере необходимости | Старейшина Божок М.М. | - |
| Куты | 1 | - | - | 1 | 1.Обкос придомовых территорий | По мере необходимости | Старейшина Артюх В.Ф. | - |
| Гурино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машки | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Водопоево | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого | 379 | - | 2 | 860 |  |  |  |  |

Председатель                                                    З.И.Сляская