Государственное учреждение

 «Территориальный центр социального обслуживания населения Бешенковичского района»
State institution "Territorial Center for social services of the population of the Beshenkovichi district"
Социальный проект «Надёжный причал»
Social project "Secure berth"
[image: image1.jpg]



Данный проект направлен на создание благоприятных условий для проживания в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН Бешенковичского района путём реконструкции имеющегося здания, для предоставления комплекса социальных и реабилитационных услуг.
	1. Наименование проекта: «Надёжный причал» 

	2. Срок реализации проекта: 2025-2030

	3. Организация –заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Бешенковичского района» 

	4. Цели проекта: создание благоприятных условий для проживания пожилых граждан и инвалидов путём реконструкции имеющегося здания, для предоставления комплекса социальных и реабилитационных услуг.

	5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
-реконструкция здания отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
-разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы;

-проведение внешних и внутренних строительных работ;
- закупка мебели и необходимого оборудования;

-установка оборудования и организация рабочего пространства персонала;
-осуществление социальной защиты пожилых граждан и инвалидов путем предоставления им жилья с комплексом материально-бытового обеспечения;

	6. Целевая группа: люди пожилого возраста и инвалиды, постоянно проживающие в отделении

	7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  
- Разработка проекта реконструкции двухэтажного здания, хозяйственных помещений (склад, баня-прачечная, беседка), придомовой территории (площадка для остановки и выгрузки автотранспорта, площадка для сушки белья, дорожки), уличная спортивная площадка:
- замена покрытия кровли;

- замена оконных и дверных проемов;

- строительство и оборудование санузлов доступной средой;

- внутренние отделочные работы;

- работы по ремонту и утеплению фасада здания;
- Приобретение мебели, адаптированной к потребностям физически ослабленным лицам и маломобильным гражданам и необходимого оборудования для отделения круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов, хозяйственных помещений, придомовой территории;
- Создание жилой среды при помощи организации максимально удобного функционального зонирования отделения; 
- создание доступной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов;

	8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

	Источник финансирования
	Объем финансирования 
(в долларах США)

	Средства донора
	441360

	Софинансирование
	45000

	8. Место реализации проекта (область/район, город): Республика 

Беларусь Витебская обл. г.п. Бешенковичи, ул. Бешенковичское шоссе, 38А

	9. Контактное лицо: 
инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты: 
Моцевич Александр Сергеевич – директор, 80213165312
E-Mail:beshenkovichi.r-tc@mintrud.by


	Information about humanitarian projects proposed for co-financing
"Secure berth"

	1. Project name: "Secure berth"

	2. Срок реализации проекта: 2025-2028

	3. Applicant organization proposing the project: State institution "Territorial Center for Social Services of the Population of Beshenkovichi district"

	4. Project objectives:   Creating favorable conditions for elderly citizens and people with disabilities by reconstructing an existing building to provide a range of social and rehabilitation services.

	5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

- reconstruction of the building of the round-the-clock stay department for elderly citizens and people with disabilities;

- development of design and estimate documentation and conducting an examination;

- carrying out external and internal construction works;

- purchase of furniture and necessary equipment;

- installation of equipment and organization of the staff's working space;

- implementation of social protection of elderly citizens and people with disabilities by providing them with housing with a complex of material and household support;

	6. Target group:   elderly people and disabled people who live permanently in the department

	7. Brief description of the project activities:

- Development of a project for the reconstruction of a two-storey building, utility rooms (warehouse, laundry-bathhouse, gazebo), and the adjacent territory (area for stopping and unloading vehicles, area for drying laundry, and paths), as well as an outdoor sports field:

- replacement of the roofing material;

- replacement of window and door openings;

- construction and equipment of accessible bathrooms;

- interior finishing works;

- repair and insulation of the building's facade.

- Purchase of furniture adapted to the needs of physically weakened individuals and people with limited mobility, as well as the necessary equipment for the 24-hour care facility for elderly citizens and people with disabilities, utility rooms, and the adjacent territory;

- Creation of a living environment through the organization of the most convenient functional zoning of the facility; 

- Creation of an accessible environment for elderly citizens and people with disabilities;

	8. Total funding (in US dollars):

	Source of funding
	Amount of funding 

(in US dollars)

	Donor funds
	441360

	Co-financing
	45000

	8. Place of implementation of the project (region/district, city): Republic 

Belarus Vitebsk region, Beshenkovichi,  38A Beshenkovichskoye Shosse Street

	9. Contact person: initials, surname, position, phone, e-mail address:  A.S.Motsevich, Director, (802131) 6 53 12, +375 29 7102780;  beshenkovichi.r-tc@mintrud.by 


