|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОрешением Бешенковичского районного исполнительного комитетаот 13.01.2023 № 43 |
| **Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2023 год** |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | сроки строительства | Стоимость проведения | Использованно средств на 01.01.2023, руб | План финансирования |
| начало | окончание | сметная | договорная | всего | в том числе |
| кредиторская задолженность на 01.01.23 | стоимость работ на 2023 год |
| районный бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году** |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №23 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи  | 1 050 | 1 050 | январь | апрель | 291993,00 | 250375,48 | 15679,62 | 234695,86 |   |   | 234695,86 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1720 | 1720 | май | октябрь | 715000,00 | 420001,00 |  | 420001,00 |  | 420000,00 | 1,00 |
|   | **ИТОГО** | **2 770** | **2 770** |  |  | **1 006 993,00** | **1 630 588,06** | **15 679,62** | **654 696,86** | **0,00** | **420 000,00** | **234 696,86** |
| **Раздел III. Разработка проектной документации** |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1720 |  | январь | апрель | 27507,80 | 27507,80 |  | 27507,80 |  |  | 27507,80 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1708 |  | январь | апрель | 27507,80 | 27507,80 |  | 27507,80 |  |  | 27507,80 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 599 |  | январь | апрель | 19099,74 | 19099,74 |  | 19099,74 |  |  | 19099,74 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи | 1423 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи | 1485 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1430 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1032 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | 1450 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Коммунистическая в г.п.Бешенковичи | 445 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1456 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1449 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | 1438 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 86 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | 342 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | 1446 |  | февраль | декабрь | 30000,00 | 30000,00 |  | 30001,00 |  | 30000,00 | 1,00 |
|   | **ИТОГО** | **17 423,00** |  |  |  | **404 115,34** | **404 115,34** | **0,00** | **404 126,34** | **0,00** | **330 000,0** | **74 126,34** |