Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда по Бешенковичскому району

на 2019-2023 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| г.п.Бешенковичи | | | | | | | |
| г.п. Бешенковичи  ул. Молодежная,15 | 1988 | 5 | железобетон | 2253 |  | 2019 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул.Молодежная 5 | 1988 | 5 | железобетон | 2255 |  | 2019 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Интернациональная 9 | 1964 | 2 | кирпич | 428 |  | 2019 | Капитальный ремонт кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей |
| г.п. Бешенковичи  ул. Урицкого,92 | 1989 | 3 | железобетон | 1006 |  | 2021 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, ремонт торцовых стен здания |
| г.п. Бешенковичи  ул. Черняховского 27 | 1981 | 3 | железобетон | 1280 |  | 2021 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена внутренних инженерных сетей |
| г.п. Бешенковичи  ул. Мелиораторов 20 | 1988 | 3 | кирпич | 1420 |  | 2021 | ремонт входной группы , цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей |
| г.п. Бешенковичи  ул. Молодежная 9 | 1986 | 5 | железобетон | 3631 |  | 2021-2022 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы ,цоколя, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Черняховского 23 | 1970 | 2 | кирпич | 1050 |  | 2022 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора ,ремонт входной группы , замена оконных блоков в местах общего пользования, замена внутренних инженерных сетей, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Интернациональная 17 | 1967 | 2 | кирпич | 599 |  | 2023 | замена внутренних инженерных сетей, замена входной группы и отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Черняховского 40 | 1988 | 4 | железобетон | 1708 |  | 2023 | капитальный ремонт кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Черняховского 38 | 1988 | 4 | железобетон | 1720 |  | 2023 | капитальный ремонт кровли с устройство организованного водосбора, ремонт входной группы, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Черняховского 36 | 1988 | 4 | железобетон | 945 |  | 2023 | капитальный ремонт кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков, устройство отмостки |
| г.п. Бешенковичи  ул. Черняховского 34 | 1987 | 4 | железобетон | 949 |  | 2023 | капитальный ремонт кровли с устройством организованного водосбра, ремонт входной группы, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков, устройство отмостки |

Директор УКП ЖКХ

«Бешенковичский коммунальник» И.Г.Сливец